УТВЕРЖДАЮ

Директор ПОЧУ ИТ ЭУП УПС

_________________ /______________/

«___» _____________ 202_ г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы

«Информационная система учёта техники

ПОЧУ ИТ ЭУП УПС»

(АС «Учёт техники»)

по ГОСТ 34.602-2020

Листов ______

202_ г.

СОГЛАСОВАНО

| Должность, организация | Подпись, ФИО | Дата |
| --- | --- | --- |
| Зам. директора по УВР |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |
| Системный администратор |  |  |

# 1. Общие сведения

## 1.1. Полное наименование системы и её условное обозначение

Полное наименование: Информационная система учёта техники профессионального образовательного частного учреждения «Институт техники, экономики, управления и права» / Уральский профессиональный колледж (ПОЧУ ИТ ЭУП УПС).

Условное обозначение: АС «Учёт техники» (далее — Система, АС).

## 1.2. Шифр темы (договора)

Шифр темы: УТ-ИС-2026.

Основание: приказ директора ПОЧУ ИТ ЭУП УПС о внедрении системы учёта техники.

## 1.3. Наименования организаций-заказчика и разработчика

Заказчик: Профессиональное образовательное частное учреждение «Институт техники, экономики, управления и права» / Уральский профессиональный колледж (ПОЧУ ИТ ЭУП УПС).

Разработчик: [указывается организация или подразделение, выполняющее разработку].

## 1.4. Перечень документов, на основании которых создаётся система

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»

- ГОСТ 34.201-2020 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»

- ГОСТ Р 59793-2021 «Автоматизированные системы. Стадии создания»

- ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»

- Приказ Минфина России от 17.09.2020 № 204н (ФСБУ 6/2020 «Основные средства»)

- Локальные нормативные акты ПОЧУ ИТ ЭУП УПС по учёту материальных ценностей

## 1.5. Плановые сроки начала и окончания работ

Начало работ: _______________ 202_ г.

Окончание работ (ввод в действие): _______________ 202_ г.

## 1.6. Источники и порядок финансирования

Финансирование работ осуществляется за счёт средств ПОЧУ ИТ ЭУП УПС в соответствии с утверждённой сметой.

## 1.7. Порядок оформления и предъявления результатов работ

Результаты работ оформляются в соответствии с ГОСТ 34.201-2020 и предъявляются Заказчику поэтапно по завершении стадий, предусмотренных ГОСТ Р 59793-2021.

# 2. Цели и назначение создания автоматизированной системы

## 2.1. Назначение системы

АС «Учёт техники» предназначена для автоматизации процессов учёта, контроля движения, эксплуатации, ремонта и списания компьютерной и оргтехники в ПОЧУ ИТ ЭУП УПС.

## 2.2. Цели создания системы

- Повышение достоверности и оперативности учёта техники;

- Сокращение трудозатрат на ведение инвентарного учёта и подготовку отчётности;

- Обеспечение прозрачности закрепления техники за кабинетами и материально-ответственными лицами (МОЛ);

- Автоматизация подачи и обработки заявок на ремонт;

- Поддержка проведения инвентаризации 1–2 раза в год;

- Формирование документов по списанию техники (акты списания, снятие с учёта);

- Снижение рисков потерь и несанкционированного перемещения имущества.

# 3. Характеристика объектов автоматизации

## 3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации

Объект автоматизации — процессы учёта и сопровождения жизненного цикла техники в ПОЧУ ИТ ЭУП УПС, включая:

- подачу заявки на приобретение техники;

- согласование с руководством;

- закупку / поставку;

- приёмку и оформление документов;

- постановку на учёт (бухгалтерия + Excel / ИС);

- закрепление за кабинетом и материально-ответственным лицом;

- эксплуатацию;

- внутреннее перемещение;

- заявки на ремонт и обслуживание;

- инвентаризацию;

- выявление расхождений;

- списание техники, оформление акта списания, снятие с учёта.

## 3.2. Сведения об условиях эксплуатации

Система функционирует в локальной вычислительной сети образовательной организации. Пользователи — сотрудники административно-хозяйственной службы, бухгалтерии, системные администраторы, материально-ответственные лица (преподаватели, заведующие кабинетами). Количество одновременных пользователей — до 30. Рабочие места оснащены персональными компьютерами с доступом к сети.

# 4. Требования к автоматизированной системе

## 4.1. Требования к структуре системы в целом

Система должна иметь клиент-серверную архитектуру (веб-приложение). Доступ пользователей осуществляется через веб-браузер. Хранение данных — в реляционной СУБД.

Система должна поддерживать разграничение прав доступа по ролям:

- Администратор — полный доступ: управление техникой, обработка заявок, списание, настройка;

- Пользователь (МОЛ / сотрудник) — просмотр техники, подача заявок на ремонт, просмотр своих заявок.

## 4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

### 4.2.1. Учёт техники

- Ведение карточки единицы техники: наименование, инвентарный номер, категория, кабинет, материально-ответственное лицо, статус, дата приобретения, примечания;

- Поиск и фильтрация по статусу, кабинету, инвентарному номеру, наименованию;

- Изменение статуса: «в эксплуатации», «на ремонте», «списана»;

- Закрепление техники за кабинетом и МОЛ.

### 4.2.2. Заявки на ремонт

- Создание заявки пользователем с указанием техники и описания неисправности;

- Автоматическое изменение статуса техники на «на ремонте» при создании заявки;

- Обработка заявки администратором: «в работе», «выполнена», «отклонена» с комментарием;

- Возврат статуса техники в «в эксплуатации» при завершении или отклонении заявки;

- Просмотр истории заявок по единице техники.

### 4.2.3. Инвентаризация

- Формирование списка техники, находящейся на учёте (исключая списанную), с группировкой по кабинетам;

- Поддержка проведения инвентаризации 1–2 раза в год.

### 4.2.4. Списание техники

- Оформление списания администратором с указанием причины и номера акта;

- Автоматическое изменение статуса на «списана»;

- Ведение журнала списаний.

### 4.2.5. Общие функции

- Аутентификация пользователей;

- Отображение сводной статистики на главной странице (всего техники, в эксплуатации, на ремонте, открытых заявок);

- Журналирование основных действий (рекомендуется).

## 4.3. Требования к видам обеспечения

### 4.3.1. Требования к информационному обеспечению

Состав данных: справочники пользователей, карточки техники, заявки на ремонт, акты списания. Форматы обмена — не требуются на первом этапе. Классификация — по категориям техники (компьютер, монитор, ноутбук, принтер, проектор и др.).

### 4.3.2. Требования к лингвистическому обеспечению

Интерфейс системы — на русском языке.

### 4.3.3. Требования к программному обеспечению

- Серверная часть: Python 3.x, веб-фреймворк Flask (или аналог), SQLAlchemy;

- СУБД: SQLite (для пилотного внедрения) с возможностью перехода на PostgreSQL;

- Клиент: современные веб-браузеры (Chrome, Firefox, Edge, Яндекс.Браузер актуальных версий).

### 4.3.4. Требования к техническому обеспечению

Сервер: ПК или виртуальная машина с ОС Linux/Windows, не менее 2 ГБ ОЗУ, 20 ГБ дискового пространства. Клиентские рабочие места — стандартные ПК образовательной организации.

### 4.3.5. Требования к организационному обеспечению

Назначение администратора системы из числа сотрудников ИТ-подразделения. Обучение пользователей работе с системой. Регламент ведения учёта техники.

### 4.3.6. Требования к методическому обеспечению

Руководство пользователя и руководство администратора в электронном виде.

## 4.4. Требования к системе в целом

### 4.4.1. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать сохранность данных при сбоях. Резервное копирование базы данных — не реже 1 раза в сутки (рекомендуется).

### 4.4.2. Требования к безопасности

Разграничение доступа по ролям. Хранение паролей в виде хеша. Соответствие требованиям 152-ФЗ в части обработки персональных данных сотрудников (при наличии).

### 4.4.3. Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс должен быть простым, интуитивно понятным, адаптированным для пользователей без специальной ИТ-подготовки.

### 4.4.4. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию

Система должна допускать сопровождение силами системного администратора образовательной организации.

### 4.4.5. Требования к защите информации

Защита от несанкционированного доступа средствами аутентификации и авторизации. Рекомендуется размещение в защищённом контуре локальной сети.

# 5. Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

Работы выполняются в соответствии со стадиями ГОСТ Р 59793-2021:

| № | Стадия | Основные работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование требований к АС | Обследование процессов учёта техники, формирование требований пользователей |
| 2 | Разработка концепции АС | Выбор варианта реализации (веб-приложение), оценка рисков |
| 3 | Техническое задание | Разработка и утверждение настоящего ТЗ |
| 4–5 | Эскизный / технический проект | Проектные решения по структуре, функциям, БД, интерфейсу |
| 6 | Рабочая документация | Разработка ПО, руководство пользователя и администратора |
| 7 | Ввод в действие | Установка, наполнение данными, обучение, опытно-промышленная эксплуатация, приёмка |
| 8 | Сопровождение | Техническая поддержка, устранение замечаний, развитие |

# 6. Порядок разработки автоматизированной системы

## 6.1. Порядок организации разработки

Разработка ведётся силами разработчика (или подразделения Заказчика) с участием представителей Заказчика (бухгалтерия, АХЧ, ИТ). Этапы согласовываются сторонами.

## 6.2. Перечень документов и исходных данных

- Настоящее техническое задание;

- Схема процессов учёта техники (блок-схема жизненного цикла);

- Перечень существующих единиц техники (при наличии);

- Список пользователей и ролей.

## 6.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании этапов

По завершении разработки: исходный код, исполняемое приложение, руководство пользователя, руководство администратора, акт приёмки.

# 7. Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы

## 7.1. Виды и объём испытаний

Проводятся предварительные испытания и приёмочные испытания в соответствии с ГОСТ 34.603-92.

- Проверка соответствия функциональным требованиям (учёт, заявки, списание, инвентаризация, роли);

- Проверка работоспособности на типовых сценариях;

- Проверка разграничения доступа.

## 7.2. Общие требования к приёмке

Приёмка осуществляется комиссией, назначаемой приказом директора ПОЧУ ИТ ЭУП УПС. По результатам составляется акт приёмки.

## 7.3. Статус приёмки

Система принимается в промышленную эксплуатацию после успешного прохождения приёмочных испытаний и устранения выявленных замечаний.

# 8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

## 8.1. Организационные мероприятия

- Издание приказа о внедрении АС «Учёт техники»;

- Назначение администратора системы и ответственных лиц;

- Утверждение регламента работы с системой.

## 8.2. Технические мероприятия

- Подготовка сервера (или рабочей станции) для размещения системы;

- Обеспечение сетевого доступа с рабочих мест пользователей;

- Резервное копирование.

## 8.3. Обучение персонала

Проведение инструктажа пользователей (МОЛ) и администраторов. Срок — до ввода в промышленную эксплуатацию.

# 9. Требования к документированию

В состав документации входят:

- Техническое задание (настоящий документ) — по ГОСТ 34.602-2020;

- Руководство пользователя;

- Руководство администратора;

- Описание программного обеспечения (при необходимости);

- Акт приёмки в эксплуатацию.

Документация оформляется в электронном виде (формат PDF/DOCX) и при необходимости — на бумажном носителе.

# 10. Источники разработки

Настоящее техническое задание разработано на основании:

- ГОСТ 34.602-2020;

- ГОСТ 34.201-2020;

- ГОСТ Р 59793-2021;

- ГОСТ 34.003-90;

- ГОСТ 34.603-92;

- схемы процессов учёта техники ПОЧУ ИТ ЭУП УПС;

- требований ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

- локальных актов образовательной организации по учёту материальных ценностей.

# Приложение А. Перечень сокращений

АС — автоматизированная система

ИС — информационная система

МОЛ — материально-ответственное лицо

СУБД — система управления базами данных

ТЗ — техническое задание

ПОЧУ ИТ ЭУП УПС — профессиональное образовательное частное учреждение «Институт техники, экономики, управления и права» / Уральский профессиональный колледж

# Приложение Б. Основные роли пользователей

| Роль | Права |
| --- | --- |
| Администратор | Полный доступ: CRUD техники, обработка заявок, списание, инвентаризация, управление пользователями |
| Пользователь | Просмотр техники, создание заявок на ремонт, просмотр своих заявок, участие в инвентаризации |

Конец документа